Отчет о ходе реализации инициативных проектов на территории города Лангепаса на 01.08.2026

| № п/п | Наименование инициативного проекта | Объем средств на реализацию инициативного проекта |  |  | Мероприятия, проводимые в рамках реализации инициативного проекта (заключение соглашений, контрактов, договоров, приобретение товаров, выполнение работ и т.д.) |  | Сведения о финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта | Структурное подразделение администрации города Лангепаса, ответственное за реализацию инициативного проекта / муниципальное учреждение – исполнитель проекта (получатель субсидии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. | Период проведения (месяц) | Описание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Югорские патриоты | Всего | 462,9 | 0,0 | июль | -заключено допсоглашение от 21.07.2026 № 40.11-2026/4 к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета городского округа город Лангепас бюджетным и автономным учреждениям городского округа город Лангепас на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 12.01.2026 № 40.11-2026 с ЛГ МАДОУ «Детский сад № 1 «Росинка»; -заключен договор пожертвования от 24.07.2026 между Амировой Г.Г. и департаментом образования администрации города Лангепаса. | Инициативным проектом предусмотрено: -финансовое участие граждан (инициативные платежи составят 46 753 рубля); -трудовое участие граждан и юридических лиц (проведение субботников и работ по благоустройству территории патриотической площадки, помощь в подготовке территории под установку оборудования; монтаж и установка элементов патриотической площадки). | Ответственный за реализацию инициативного проекта – департамент образования администрации города Лангепаса Исполнитель проекта – ЛГ МАОУ «Детский сад № 1 «Росинка» |
|  |  | Бюджет города Лангепаса (в том числе инициативные платежи) | 462,9 | 0,0 |  |  |  |  |