План ремонта дорог в г. Лангепасе на 2022 год

| № п/п | Наименование объекта | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Ленина (от ул. Первостроителей до ул. Солнечной) | 15.05.- 31.05. |
| 2 | ул. Ленина ( от ул. Мира до ул. Парковой) | 20.06.-25.06. |
| 3 | ул. Комсомольская (от ул. Солнечная до ул. Мира) | 15.05.- 04.06. |
| 4 | ул. Комсомольская (от ул. Мира до ул. Дружбы Народов) | 20.06.-15.07. |
| 5 | ул. Дружбы Народов | 15.05.-31.05. |
| 6 | ул. Парковая | 01.06.-10.06. |
| 7 | ул. Первостроителей | 13.06.-30.06. |
| 8 | ул. Солнечная | 05.06.-20.06. |
| 9 | ул. Мира | 27.06.- 05.07. |
| График может быть скорректирован по погодным условиям |  |  |